# COTIZACIÓN DE DESARROLLO WEB

Cliente: Dr. Francisco

Proyecto: Página informativa de servicios médicos

Fecha: 2 de noviembre de 2025

## Descripción del Proyecto

Diseño y desarrollo completo de una página web informativa profesional para el Dr. Francisco, orientada a la presentación de sus servicios médicos, trayectoria profesional y canales de contacto. El sitio será totalmente responsivo (adaptable a móviles, tablets y escritorio) y contará con integración directa a WhatsApp y correo electrónico.

## Alcance del Trabajo

• Diseño personalizado con estética profesional médica.

• Estructura de sitio: Inicio, Sobre mí, Servicios, Galería y Contacto.

• Formularios funcionales con envío directo al correo del cliente.

• Enlace directo a WhatsApp.

• Optimización para motores de búsqueda (SEO básico).

• Configuración y compra de hosting + dominio (.com) por el primer año.

## Plazo de Entrega

El tiempo estimado de desarrollo es de 10 días hábiles tras la aprobación del diseño inicial.

## Inversión Estimada

El costo estimado para el desarrollo completo del sitio web informativo es de **entre USD $350 y USD $450**, dependiendo de los ajustes finales en diseño y contenido solicitados.

## Hosting y Dominio

El servicio incluye la compra y configuración del dominio y alojamiento (hosting) por un año. A partir del segundo año, el cliente asumirá los costos de renovación de estos servicios.

## Condiciones de Pago

• 50% del monto total al iniciar el proyecto.

• 50% restante al finalizar y entregar el sitio web funcional.

• Los precios están expresados en dólares estadounidenses (USD).

Atentamente,

___________________________

Desarrollador Web
WhatsApp: +1 (809) XXX-XXXX
Correo: contacto@tuempresa.com