# PROPUESTA DE DESARROLLO WEB - CENTRO MÉDICO

Cliente: Centro Médico (Nombre por definir)

Proyecto: Página web institucional informativa

Fecha: 2 de noviembre de 2025

## Descripción del Proyecto

Propuesta para el diseño y desarrollo de una página web institucional para el Centro Médico, orientada a presentar de manera clara y profesional los servicios, especialidades, médicos y facilidades del centro. El sitio estará optimizado para dispositivos móviles y contará con enlaces directos a WhatsApp, Google Maps y correo electrónico.

## Objetivos del Proyecto

• Brindar presencia digital profesional y confiable al Centro Médico.

• Facilitar el contacto directo entre pacientes y el centro mediante formularios y enlaces rápidos.

• Mostrar de manera organizada las especialidades y médicos disponibles.

• Fortalecer la imagen institucional y la comunicación digital del centro.

## Alcance del Trabajo

• Diseño visual profesional basado en identidad médica.

• Estructura del sitio: Inicio, Nosotros, Especialidades, Médicos, Servicios, Galería y Contacto.

• Integración de formularios de contacto y solicitud de cita con envío al correo del centro.

• Enlaces directos a WhatsApp, Google Maps y redes sociales.

• Optimización SEO básica (metadatos, títulos, palabras clave).

• Configuración de hosting y dominio (.com) incluidos por el primer año.

• Adaptabilidad a dispositivos móviles, tablets y escritorio (diseño responsivo).

## Plazo de Entrega

El proyecto tendrá una duración estimada de 12 a 15 días hábiles tras la aprobación del diseño inicial y recepción del contenido (textos e imágenes).

## Inversión Estimada

El costo estimado para el desarrollo completo del sitio web institucional del Centro Médico oscila entre **USD $450 y USD $550**, dependiendo de los requerimientos finales de diseño y funcionalidades adicionales solicitadas.

## Hosting y Dominio

El servicio incluye la compra y configuración del dominio (.com o equivalente) y alojamiento web (hosting) por un año. A partir del segundo año, el cliente asumirá el costo de renovación anual de hosting y dominio, estimado entre USD $80 y $100.

## Condiciones de Pago

• 50% del monto total al iniciar el proyecto.

• 50% restante a la entrega del sitio web finalizado y funcional.

• Los precios están expresados en dólares estadounidenses (USD).

• Se entregará el acceso total al sitio web, dominio y hosting una vez completado el pago final.

## Observaciones Finales

El sitio web propuesto permitirá al Centro Médico posicionarse digitalmente con una imagen moderna y profesional, facilitando la comunicación con sus pacientes y mejorando su visibilidad online.

Atentamente,

___________________________

Desarrollador Web
WhatsApp: +1 (809) XXX-XXXX
Correo: contacto@tuempresa.com